Согласовано:

Глава ___________ Малышев Н.А.

30 июня 2020г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ  РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство на территории Ишалинского сельского поселения на 2020-2022 годы»

Реквизиты муниципальной программы Постановление Администрации Ишалинского сельского поселения  №119.5 от 27.12.2019г. (с последующими изменениями)

Ответственные исполнители и соисполнители муниципальной программы:

Администрация Ишалинского сельского поселения

Сроки и этапы реализации муниципальной программы:

01.01.2020г.-31.12.2020г. - 1 этап; 01.01.2021г.-31.12.2021г. - 2 этап;

01.01.2022г.-31.12.2022г. - 3 этап

Период отчетности  6 месяцев 2020 года

| №п/п | Наименование подпрограмм, основного мероприятия. | Главный распорядитель бюджетных средств | Ответственный исполнитель | Финансовые затраты,тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отклонение исполнения,% | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2020 г. при утверждении МП, всего | План, уточненный на 30.06.2020г. |  |  |  |  | Фактическое финансирование на отчетную дату 30.06.2020г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. за счет областного бюджета | за счет средств бюджета муниципального района | за счет средств бюджета поселения | за счет средств от предпринимательской деятельности | всего | в т.ч. за счет областного бюджета | за счет средств бюджета муниципального района | за счет средств бюджета поселения | за счет средств от предпринимательской деятельности |  |  |
| 1 | Мероприятия по содержанию и обслуживанию наружных сетей уличного освещения территории поселения | Администрация Ишалинского сельского поселения | Администрация Ишалинского сельского поселения й» | 252,6 | 266,3 | 0,0 | 0,0 | 266,3 | 0,0 | 223,8 | 0,0 | 0,0 | 223,8 | 0,0 | 16,0 | Исполнение плана за 6 месяцев 2020 года |
| 2 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Администрация Ишалинского сельского поселения | Администрация Ишалинского сельского поселения | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | Мероприятия запрланированы на 3 квартал 2020г. |
| 3 | Мероприятия по организации сбора, вывоза бытовых отходов | Администрация Ишалинского сельского поселения | Администрация Ишалинского сельского поселения | 0,0 | 58,2 | 0,0 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | Мероприятия запрланированы на 3 квартал 2020г. |
| 4 | Мероприятия по летнему благоустройству | Администрация Ишалинского сельского поселения | Администрация Ишалинского сельского поселения | 40,0 | 72,4 | 0,0 | 0,0 | 72,4 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 86,7 | Мероприятия запрланированы на 3 квартал 2020г. |
|  | ИТОГО: |  |  | 292,6 | 433,9 | 0,0 | 95,2 | 338,3 | 0,0 | 233,4 | 0,0 | 0,0 | 233,4 | 0,0 | 46,2 |  |
|  | Расшифровка источника финансирования |  |  |  |  | ОБ | РБ | МБ | ВБ |  | ОБ | РБ | МБ | ВБ |  |  |

Пояснительная записка к квартальному отчету

о финансировании и итогах реализации муниципальной программы

«Благоустройство на территории Ишалинского сельского поселения на 2020-2022 годы»

за период: 6 месяцев 2020 года

В ходе реализации Программы  за 6 месяцеве 2020 года году решались основные задачи по оздоровлению санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидации свалок бытового мусора, оздоровлению санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО и вовлечению жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

В  рамках реализации Программы в 2020 году достигнуты следующие  результаты:

- предусмотренные Программой финансовые средства на 2020 год в сумме 433,9тыс.руб.,

в том числе :областной бюджет -  0,0 тыс.руб., районный бюджет – 95,2 тыс.руб., местный бюджет – 338,3 тыс.руб., внебюджет 0,0 тыс.руб. освоены на 53,8 %, что составило 233,4 тыс.руб.: областной бюджет -  0,0 тыс.руб., районный бюджет – 0,0 тыс.руб., местный бюджет 233,4 тыс.руб., внебюджет  0,0 тыс.руб.

Результаты реализации программы по мероприятиям:

1) По мероприятиям по содержанию и обслуживанию наружных сетей уличного освещения территории поселения, за 6 месяцев 2020 года предусмотренные средства 266,3 тыс.руб. освоены на 84,0 %, сумма составляет 223,8 тыс.руб. Оплата коммунальных услуга за электроэнергию исполнена за 6 месяцев 2020 года. 2) По мероприятиям по организации и содержанию мест захоронения за 6 месяцев 2020 года предусмотренные средства по подпрограмме 37,0 тыс.руб. освоены на 0,0 % что составило 0,0 тыс.руб.: областной бюджет - 0,0 тыс.руб., районный бюджет – 0,0 тыс.руб., местный бюджет 0,0 тыс.руб., внебюджет 0,0 тыс.руб. Причина отклонений: проведение мероприятий по содержанию мест захоронений запланировано на 3 квартал 2020 года. 3) По мероприятиям по организации сбора, вывоза бытовых отходов за 6 месяцев 2020 года предусмотренные средства по подпрограмме 58,2 тыс.руб. освоены на 0,0 % что составило 0,0 тыс.руб.: областной бюджет - 0,0 тыс.руб., районный бюджет – 0,0 тыс.руб., местный бюджет 0,0 тыс.руб., внебюджет 0,0 тыс.руб. Причина отклонений: проведение мероприятий по санитарной уборке территории поселения запланировано на 2 и 3 квартал 2020 года. 4) По мероприятиям по организации летнего благоустройства за 6 месяцев 2020 года предусмотренные средства по подпрограмме 72,4 тыс.руб. освоены на 13,3 % что составило 9,6 тыс.руб.: областной бюджет - 0,0 тыс.руб., районный бюджет – 0,0 тыс.руб., местный бюджет 9,6 тыс.руб., внебюджет 0,0 тыс.руб. Составлена проектно-сметная документация по ремонту хоккейной коробки (4,0 тыс.руб.) проведено обкашивание травы (5,4 тыс.руб.) За 6 месяцев 2020 года, благодаря своевременному ресурсному обеспечению, в рамках реализации мероприятий, исполнителям Программы удалось достичь поставленные цели, такие, содержание уличного освещения, обкашивание травы и разработка проектно-сметной документации.

Факторы, повлиявшие на стабильный ход реализации подпрограммы это:  профинансированные предусмотренные Программой и своевременно проведенные мероприятия по содержанию уличного освещения.

Результатом реализации предусмотренных Программой мероприятий за 6 месяцев 2020 года является создание среды, комфортной для проживания жителей поселения и благоустроенность населенных пунктов поселения в части уличного освещения.

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

# подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт на 01.07.2020 |  | очередной год | первый год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество вновь установленных и отремонтированных светильников | Шт. | 150 |  | 0 |  |  |  |
| 2. Расходы на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | Тыс.руб. | 58,2 | 0 |  |  |  |  |
| 3. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество проведенных субботников на территории кладбища | Ед. | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 4. Прочее благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество вновь установленных малых архитектурных форм. | Шт. | 1 | 0 |  |  |  |  |