Согласовано:

Глава ___________ Малышев Н.А.

18 января 2021г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ  РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство на территории Ишалинского сельского поселения на 2020-2022 годы»

Реквизиты муниципальной программы Постановление Администрации Ишалинского сельского поселения  №119.5 от 27.12.2019г. (с последующими изменениями)

Ответственные исполнители и соисполнители муниципальной программы:

Администрация Ишалинского сельского поселения

Сроки и этапы реализации муниципальной программы:

01.01.2020г.-31.12.2020г. - 1 этап; 01.01.2021г.-31.12.2021г. - 2 этап;

01.01.2022г.-31.12.2022г. - 3 этап

Период отчетности  12 месяцев 2020 года

| №п/п | Наименование подпрограмм, основного мероприятия. | Главный распорядитель бюджетных средств | Ответственный исполнитель | Финансовые затраты,тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отклонение исполнения,% | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2020 г. при утверждении МП, всего | План, уточненный на 01.01.2021г. |  |  |  |  | Фактическое финансирование на отчетную дату 01.01.2021г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. за счет областного бюджета | за счет средств бюджета муниципального района | за счет средств бюджета поселения | за счет средств от предпринимательской деятельности | всего | в т.ч. за счет областного бюджета | за счет средств бюджета муниципального района | за счет средств бюджета поселения | за счет средств от предпринимательской деятельности |  |  |
| 1 | Мероприятия по содержанию и обслуживанию наружных сетей уличного освещения территории поселения | Администрация Ишалинского сельского поселения | Администрация Ишалинского сельского поселения й» | 252,6 | 579,3 | 0,0 | 0,0 | 579,3 | 0,0 | 577,4 | 0,0 | 0,0 | 577,4 | 0,0 | 0,3 |  |
| 2 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Администрация Ишалинского сельского поселения | Администрация Ишалинского сельского поселения | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 37,01 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | Мероприятия по организации сбора, вывоза бытовых отходов | Администрация Ишалинского сельского поселения | Администрация Ишалинского сельского поселения | 0,0 | 58,2 | 0,0 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 0,0 | 58,2 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4 | Мероприятия по летнему благоустройству | Администрация Ишалинского сельского поселения | Администрация Ишалинского сельского поселения | 40,0 | 285,4 | 0,0 | 0,0 | 285,4 | 0,0 | 238,5 | 0,0 | 0,0 | 238,5 | 0,0 | 16,4 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 292,6 | 959,9 | 0,0 | 95,2 | 864,7 | 0,0 | 911,1 | 0,0 | 95,2 | 815,9 | 0,0 | 5,1 |  |
|  | Расшифровка источника финансирования |  |  |  |  | ОБ | РБ | МБ | ВБ |  | ОБ | РБ | МБ | ВБ |  |  |

Пояснительная записка к годовому отчету

о финансировании и итогах реализации муниципальной программы

«Благоустройство на территории Ишалинского сельского поселения на 2020-2022 годы»
за период: 12 месяцев 2020 года

В ходе реализации Программы  за 12 месяцеве 2020 года году решались основные задачи по оздоровлению санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидации свалок бытового мусора, оздоровлению санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО и вовлечению жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

В  рамках реализации Программы в 2020 году достигнуты следующие  результаты:

- предусмотренные Программой финансовые средства на 2020 год в сумме 959,9тыс.руб.,

в том числе :областной бюджет -  0,0 тыс.руб., районный бюджет – 95,2 тыс.руб., местный бюджет – 864,7 тыс.руб., внебюджет 0,0 тыс.руб. освоены на 94,9 %, что составило 911,1 тыс.руб.: областной бюджет -  0,0 тыс.руб., районный бюджет – 95,2 тыс.руб., местный бюджет 815,9 тыс.руб., внебюджет  0,0 тыс.руб.

Результаты реализации программы по мероприятиям:

1) По мероприятиям по содержанию и обслуживанию наружных сетей уличного освещения территории поселения, за 12 месяцев 2020 года предусмотренные средства 579,3 тыс.руб. освоены на 99,7 %, сумма составляет 577,4 тыс.руб. Оплата коммунальных услуга за электроэнергию исполнена за 12 месяцев 2020 года. Произведена замена 151 лампы уличного освещения и ремонт 10 светильников (147,2 тыс.руб). 2) По мероприятиям по организации и содержанию мест захоронения за 12 месяцев 2020 года предусмотренные средства по подпрограмме 37,0 тыс.руб. освоены на 100 % что составило 37,0 тыс.руб.: областной бюджет - 0,0 тыс.руб., районный бюджет – 37,0 тыс.руб., местный бюджет 0,0 тыс.руб., внебюджет 0,0 тыс.руб. Проведен 1 субботник, вывезен мусор с кладбища (30,7тыс.руб.), сделана противопожарная опашка кладбища (6,3 тыс.руб). 3) По мероприятиям по организации сбора, вывоза бытовых отходов за 12 месяцев 2020 года предусмотренные средства по подпрограмме 58,2 тыс.руб. освоены на 100 % что составило 58,2 тыс.руб.: областной бюджет - 0,0 тыс.руб., районный бюджет – 58,2 тыс.руб., местный бюджет 0,0 тыс.руб., внебюджет 0,0 тыс.руб. Проведены мероприятия по санитарной уборке территории поселения 4) По мероприятиям по организации летнего благоустройства за 12 месяцев 2020 года предусмотренные средства по подпрограмме 285,4 тыс.руб. освоены на 83,4 % что составило 238,5 тыс.руб.: областной бюджет - 0,0 тыс.руб., районный бюджет – 0,0 тыс.руб., местный бюджет238,5 тыс.руб., внебюджет 0,0 тыс.руб. Составлена проектно-сметная документация по ремонту хоккейной коробки (4,0 тыс.руб.), услуги видеонаблюдения (3,2 тыс.руб.), проведено обкашивание травы (18,5 тыс.руб.), приобретен щебень и выравнены площадки ТКО на сумму (54,0 тыс.руб.), проведена уборка территории и вывоз мусора (162,2 тыс.руб.), гредирование дороги на кладбище (25,3 тыс.руб.), приобретена краска для детских площадок и трафареты для нумерации домов (2,8 тыс.руб), приобретена новогодняя гирлянда (13,8 тыс.руб) За 12 месяцев 2020 года, благодаря своевременному ресурсному обеспечению, в рамках реализации мероприятий, исполнителям Программы удалось достичь поставленные цели, такие, содержание и ремонт уличного освещения, обкашивание травы, уборка территории поселения и вывоз мусора, проведение субботника, разработка проектно-сметной документации.

Факторы, повлиявшие на стабильный ход реализации подпрограммы это:  профинансированные предусмотренные Программой и своевременно проведенные мероприятия по содержанию уличного освещения, благоустройству территории поселения и  территории кладбища, а так же содержанию площадок ТКО.

Результатом реализации предусмотренных Программой мероприятий за 12 месяцев 2020 года является создание среды, комфортной для проживания жителей поселения и благоустроенность населенных пунктов поселения в части уличного освещения.

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

# подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт на 01.07.2020 |  | очередной год | первый год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество вновь установленных и отремонтированных светильников | Шт. | 150 |  | 151 |  |  |  |
| 2. Расходы на организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | Тыс.руб. | 58,2 | 58,2 |  |  |  |  |
| 3. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество проведенных субботников на территории кладбища | Ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4. Прочее благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество вновь установленных малых архитектурных форм. | Шт. | 1 | 0 |  |  |  |  |