##### АДМИНИСТРАЦИЯ ИШАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

##### АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул.Школьная, 2-1 п.Ишалино, железнодорожная станция, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область, 456889 телефон: 8(35131) 9-62-83 факс: 9-62-48 ИНН 7426000718 КПП 746001001 л/с 03693024120 Отделение Челябинск г.Челябинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» июня 2019 года № 56/4	п. Ишалино

О внесении изменений в Муниципальную программу «Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах  Ишалинского сельского поселения на 2019-2021 годы»

- соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования Ишалинское сельское поселение,  постановлением Администрации Ишалинского сельского поселения от 31.10.2018 №70.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Администрации Ишалинского сельского поселения», и  Решением Совета депутатов Ишалинского сельского поселения от 26.06.2019 №22 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов  Ишалинского сельского поселения №47 от 19.12.2018г. «О  бюджете Ишалинского сельского  поселения на  2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация Ишалинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в Муниципальную программу «Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах  Ишалинского сельского поселения на 2019-2021 годы» в соответствии с Приложением №1.

2.Настоящее постановление вступает в силу с 28 июня 2019 года.

- 3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ишалинского сельского поселения.

- 4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения		                                                 	Малышев Н.А.

Приложение № 1

к постановлению  администрации

Ишалинского сельского поселения

от «28» июня 2019г. №56/4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах  Ишалинского сельского поселения на 2019-2021 годы»

п. Ишалино

2018

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах  Ишалинского сельского поселения на 2019-2021 годы»

| Наименование |  |  |  | Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах Ишалинского сельского поселения на 2019-2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание для разработки Программы |  |  |  | - Федеральный закон Российской Федерации от |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | организации местного самоуправления в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Российской Федерации». |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Устав муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ишалинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  | Администрация Ишалинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации Программы |  |  |  | 2019 - 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  |  |  | Администрация Ишалинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий муниципальной программы |  |  |  | - содержание, ремонт и обслуживание объектов газоснабжения; - содержание, ремонт и обслуживание объектов электроснабжения; - содержание, ремонт и обслуживание объектов водоснабжения; - содержание, ремонт и обслуживание объектовводоотведения; - содержание, ремонт и обслуживание участков складирования ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  |  |  | -содержание, ремонт и обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры п.Ишалино с целью обеспечения безаварийной работы; -улучшение качества теплоснабжения; -улучшение качества водооснабжения; -ремонт участков систем тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения; -эффективное использование теплоносителя (изоляция тепловых сетей); - оптимизация затрат на производство коммунальных услуг; - содержание участков складирования ТБО. - снижение ресурсопотребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  |  |  | -Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду в 2019-2021годах; - Обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры; - эффективное использование системы ресурсоснабжения и энергосбережения; - улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |  | - количество отремонтированных участков системы тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения (в м.); - количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры п.Ишалино; -количество подготовленных объектов (из общего числа объектов) к отопительному периоду. |
| --- | --- | --- |
| Этапы и соки реализации муниципальной программы |  | I этап с 1 января по 31 декабря 2019г. II этап с 1 января по 31 декабря 2020г. III этап с 1 января по 31 декабря 2021г. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы |  | Общий объем финансирования программы всего составляет 600,1руб., из них: средства местного бюджета - 0,0 тыс.руб.; средства районного бюджета - 350,1 тыс.руб. (Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям); средства районного бюджета - 250,0 тыс.руб. (Межбюджетные трансферты по МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»); средства от предпринимательской деятельности - 0,0тыс. руб.; в том числе: 2019год – 366,7тыс. руб. всего, в том числе средства местного бюджета - 0,0 тыс.руб.; средства районного бюджета - 116,7 тыс.руб. (Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям); средства районного бюджета - 250,0 тыс.руб. (Межбюджетные трансферты по МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»); средства от предпринимательской деятельности - 0,0 тыс. руб.; 2020год - 116,7 тыс. руб. всего, в том числе средства местного бюджета - 0,0 тыс.руб.; средства районного бюджета - 116,7 тыс.руб. (Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям); средства от предпринимательской деятельности - 0,0 тыс. руб.; 2021год - 116,7 тыс. руб. всего, в том числе средства местного бюджета - 0,0 тыс.руб.; средства районного бюджета - 116,7 тыс.руб. (Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям); средства от предпринимательской деятельности - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  | - Стабильная и безаварийная эксплуатация сетей тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения. - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. - Увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100% |

1.«Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»

Население и организации Ишалинского сельского поселения Аргаяшского района Челябинской области обеспечены следующими коммунальными услугами: газоснабжением, водоснабжением, водоотведением, теплоснабжением,  электроснабжением и сбором и утилизацией.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности, приведенными в табл. № 1.

Таблица 1. Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов.

| Ресурс, услуга | Организация -поставщик ресурса. |
| --- | --- |
| Электроснабжение | ОАО «МРСК Урала» Аргаяшский участок |
| Теплоснабжение | МУ «Управление Ишалинского ЖКХ» |
| Холодное водоснабжение | МУ «Управление Ишалинского ЖКХ» |
| Водоотведение | МУ «Управление Ишалинского ЖКХ» |
| Газоснабжение | ПАО «НОВАТЭК» Кыштымский участок абонентской службы |
| Сбор и утилизация ТБО | ООО «Спецсервис» |

- Электроснабжение Ишалинского сельского поселения осуществляется на территории п. Ишалино и д. Каратуган. Услуги в области электроснабжения оказывает Филиал «Метэнергосбыт» Аргаяшский участок.

Протяженность сети электроснабжения составляет 14,3 км.;

- Централизованной системой теплоснабжения в Ишалинском сельском поселении охвачен только п.Ишалино.

Установленная мощность котельной — 4,632 Гкал/час. Сети теплоснабжения имеют протяженность — 1,85 км. Теплоисточником является котел Alpha-E 1850 c горелкой «F.B.R.» GAS P190/2CE.

Частный сектор п. Ишалино отапливается в основном газовым, частично печным и электричкским отоплением. В систему теплоснабжения входят МКД, бюджетные учреждения и прочие организации. Сетей горячего водоснабжения в посёлке нет.

Строительство новых котельных не предусматривается в связи с нецелесообразностью. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту;

- Водоснабжение в Ишалинском сельском поселении имеет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности населения.

Задачами централизованной системы водоснабжения являются: добыча воды, водоподготовка, хранение воды в специализированных резервуарах и подача воды в водопроводную сеть потребителям.

Подача воды в сельском поселении предусматривается от существующих скважин, которые находится на территории п.Ишалино.

В д.Каратуган система централизованного водоснабжения отсутствует, население пользуется шахтными колодцами.

Насосами вода подается на поверхность и по напорно-разводящей сети вода подается потребителям.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 13,14 км. Приборы учета имеются у 70% потребителей.

Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по большинству показателей.

Основной проблемой по водозаборным сооружениям является моральный и физический износ оборудования. Общий  износ объектов централизованной системы водоснабжения составляет 65%.

- Газоснабжающей организацией п.Ишалино является ПАО «НОВАТЭК» Кыштымский участок абонентской службы.

Подача природного газа предусматривается от существующего газопровода высокого давления.

Протяженность газопроводной сети составляет 23,008 км. Приборы учета имеются у 54,5% потребителей. Износ сети газоснабжения составляет 2,17%.

-На территории Ишалинского сельского поселения Аргаяшского района Челябинской области централизованный сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляет региональный оператор ООО «Спецсервис» . Норма накопления отходов на человека составляет 1,5 м3/год.

2.Цели и задачи программы.

Целью муниципальной программы является обеспечения безаварийной работы объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение качества теплоснабжения и водоснабжения, а также ремонт участков систем тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения, содержание участков складирования ТБО  и  оптимизация затрат на производство коммунальных услуг.

Цель муниципальной программы реализуется посредством решения комплекса задач, это :

-Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду в 2019-2021годах;

- Обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры;

- эффективное использование системы ресурсоснабжения  и энергосбережения;

- Улучшение экологической обстановки в сельском поселении

3.«Обобщенная характеристика мероприятий

муниципальной программы»

Механизм	реализации	муниципальной	программы	включает	в	себя

разработанный комплекс мероприятий (приложение 1):

1. Содержание, ремонт  и обслуживание объектов газоснабжения;

2. Содержание, ремонт  и обслуживание объектов электроснабжения;

3. Содержание, ремонт  и обслуживание объектов водоснабжения;

4. Содержание, ремонт  и обслуживание объектов водоотведения.

5. Содержание, ремонт  и обслуживание участков складирования ТБО

4.«Сроки и этапы реализации программы»

Мероприятия программы носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий программы зависит от возможностей бюджета Ишалинского сельского поселения. В связи с этим, в пределах срока действия программы этап реализации соответствует одному году.

Программа действует с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. Реализация программы осуществляется ежегодно (приложение 2).

5.«Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы»

  - настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации муниципальной программы (приложение 3). В дальнейшем для разработки и утверждения дополнительных нормативных правовых актов нормативная правовая основа будет обусловлена:

- Изменениями федерального законодательства.

- Изменениями регионального законодательства.

- Изменениями законодательства местного самоуправления.

- Принятыми решениями Совета депутатов.

6.«Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы направляются средства бюджета Ишалинского сельского поселения  на 2019-2021 годы, поступившие в бюджет в виде межбюджетных трансфертов, согласно Соглашения №57 от 28.04.2016г. о передачи части полномочий Администрацией Аргаяшского муниципального района Администрации Ишалинского сельского поселения, а также в виде дотаций на решение вопросов местного значений и субсидий бюджетам сельских поселений на погашение задолженности за теплоэнергоресурсы.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в границах  Ишалинского сельского поселения на 2019-2021 годы» составляет 600,1 тыс. рублей и корректируется ежегодно при утверждении бюджета и внесении изменений в бюджета на очередной финансовый год.

7.«Управление реализацией программы и контроль за ходом её исполнения»

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Ишалинского сельского поселения, которая несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, целевое использование бюджетных средств.

При необходимости внесения изменений и дополнений в Программу Администрация Ишалинского сельского поселения, совместно с МУ «Ишалинское ЖКХ» организует работу в порядке, установленном законодательством, ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование Программы из средств местного бюджета на очередной финансовый год, уточняя затраты по мероприятиям. Ежегодно готовит отчет об исполнении Программы для рассмотрения в Совет депутатов Ишалинского сельского поселения.

Общий контроль исполнения Программы  осуществляет Администрация Ишалинского сельского поселения.

8.«Оценка социально-экономической эффективности реализации программы»

В результате реализации программы ожидается снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Эффективность программы оценивается по созданию условий, обеспечивающих стабильную и безаварийную эксплуатацию  сетей тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения.

К количественным показателям реализации программы относятся:

- количество отремонтированных  участков системы тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения (в м.);

- количество отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры п.Ишалино;

-количество подготовленных объектов (из общего числа объектов) к отопительному периоду.

Приложение   №1

к муниципальной программе

Ишалинского сельского поселения

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Содержание, ремонт и обслуживание объектов газоснабжения | - содержание, ремонт и обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры п.Ишалино с целью обеспечения безаварийной работы; -улучшение качества теплоснабжения; -ремонт участков систем газоснабжения; -эффективное использование теплоносителя (изоляция тепловых сетей); - снижение ресурсопотребления. | Администрация Ишалинского сельского поселения | 2019 – 2021 годы | Бюджет муниципального района | 306,7 | 56,7 | 56,7 | 420,1 |
| 2 | Содержание, ремонт и обслуживание объектов электроснабжения | - содержание, ремонт и обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры п.Ишалино с целью обеспечения безаварийной работы; - снижение ресурсопотребления. | Администрация Ишалинского сельского поселения | 2019 – 2021 годы | Бюджет муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Содержание, ремонт и обслуживание объектов водоснабжения | содержание, ремонт и обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры п.Ишалино с целью обеспечения безаварийной работы; -улучшение качества водооснабжения; -ремонт участков систем водоснабжения. | Администрация Ишалинского сельского поселения |  | Бюджет муниципального района | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 4 | Содержание, ремонт и обслуживание объектов водоотведения | содержание, ремонт и обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры п.Ишалино с целью обеспечения безаварийной работы; -ремонт участков систем водоотведения. | Администрация Ишалинского сельского поселения |  | Бюджет муниципального района | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
| 5 | Содержание, ремонт и обслуживание участков складирования ТБО | - Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Администрация Ишалинского сельского поселения |  | Бюджет муниципального района | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 366,7 | 116,7 | 116,7 | 600,1 |

Приложение   №2

к муниципальной программе

Ишалинского сельского поселения

# План реализации муниципальной программы

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет Аргаяшского муниципального района) | Финан-сирова-ние (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализа-ции | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| В целом по муниципальной программе: в т.ч по кодам бюджетной классификации | X | X | X | X | 54905029900743511244 54905026320743513244 | 600,1 350,1 250,0 |
| 1. Содержание, ремонт и обслуживание объектов газоснабжения | Глава Малышев Н.А. | Январь 2019г. | Декабрь 2021г. | - Стабильная и безаварийная эксплуатация сетей газо- снабжения. - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. | 54905029900743511244 54905026320743513244 | 170,1 250,0 |
| 2. Содержание, ремонт и обслуживание объектов электроснабжения; | Глава Малышев Н.А. | Январь 2019г. | Декабрь 2021г. | -Стабильная и безаварийная эксплуатация сетей электроснабжения. - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. | 54905029900743511244 | 0,0 |
| 3. Содержание, ремонт и обслуживание объектов водоснабжения | Глава Малышев Н.А. | Январь 2019г. | Декабрь 2021г. | -Стабильная и безаварийная эксплуатация сетей водоснабжения. - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. | 54905029900743511244 | 60,0 |
| 4. Содержание, ремонт и обслуживание объектов водоотведения | Глава Малышев Н.А. | Январь 2019г. | Декабрь 2021г. | -Стабильная и безаварийная эксплуатация сетей водоотведения. - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. | 54905029900743511244 | 60,0 |
| 5.Содержание, ремонт и обслуживание участков складирования ТБО | Глава Малышев Н.А. | Январь 2019г. | Декабрь 2021г. | - Увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100% | 54905029900743511244 | 60,0 |

Приложение   №3

к муниципальной  программе

Ишалинского сельского поселения

# Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид нормативного правового акта |  | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители |  | Планируема ядатаДата принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. Содержание, ремонт и обслуживание объектов газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Ишалинского сельского поселения №139 | Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ишалинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2018-2028 гг |  | Администрация Ишалинского сельского поселения | 18.12.2017г. |  |
| 2. Содержание, ремонт и обслуживание объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Постановление Администрации Ишалинского сельского поселения №139 |  | Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ишалинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2018-2028 гг | Администрация Ишалинского сельского поселения |  | 18.12.2017г. |
| 3. Содержание, ремонт и обслуживание объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Ишалинского сельского поселения №139 |  | Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ишалинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2018-2028 гг | Администрация Ишалинского сельского поселения |  | 18.12.2017г. |
| 4. Содержание, ремонт и обслуживание объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Ишалинского сельского поселения №139 |  | Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ишалинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2018-2028 гг | Администрация Ишалинского сельского поселения |  | 18.12.2017г. |
| 5.Содержание, ремонт и обслуживание участков складирования ТБО |  |  |  |  |  |  |
|  | Постановление Администрации Ишалинского сельского поселения №139 |  | Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ишалинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области на 2018-2028 гг | Администрация Ишалинского сельского поселения |  | 18.12.2017г. |