Челябинская область

Аргаяшский муниципальный район

Администрация Ишалинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 04 июля 2016 года                                                                            № 68

п. Ишалино

Об утверждении Плана мероприятий по ликвидации

несанкционированных свалок ТБО на территории

Ишалинского сельского поселения на 2016-2017 год.

На основании Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах потребления и производства», Устава Ишалинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории Ишалинского сельского поселения на 2016-2017 год (приложение 1).

2.    Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление разместить на официальном сайте Ишалинского сельского поселения.

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ишалинского

сельского поселения                			Н.А. Малышев

Приложение                                                                                                     к постановлению главы                                                                                                                       Ишалинского сельского поселения

от 04.07.2016г.№ 68

План

мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок ТБО

на территории Ишалинского сельского поселения на 2016-2017 год

- прекратить ввоз ТБО на свалку с 07 июля 2016 года;

- до 11 сентября 2016 года провести рекультивацию свалки;

- с целью предотвращения повторного образования свалки приобрести и установить контейнеры в количестве 170 шт. для сбора ТБО в IV квартале 2016 года.